# Project Scope Description

| Campo | Dettagli |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 10/12/2024 |
| Membri del team | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Carmine Gravino |
| Presentato da | Maria Cascone |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Autori | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Dicembre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Prima stesura | 1.0 |

# Project Manager

| Nome | Contatto |
| --- | --- |
| Maria Cascone | m.cascone48@studenti.unisa.it |

# Sommario

Revision History	2

Project Manager	2

Sommario	3

Project Summary and Justification	4

Product Characteristics and Requirements	4

Lato Medico	4

Lato Famiglia/Caregivers	5

Lato Giochi Interattivi/Lezioni	5

Summary of Project Deliverables	6

Project Exclusion	7

Project Success Criteria	7

# Project Summary and Justification

“Harmonia” è un’applicazione software pensata per supportare persone nello spettro autistico, le loro famiglie, caregiver, educatori e professionisti sanitari. Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare il monitoraggio e l’assistenza, agevolare l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità sociali e facilitare la comunicazione tra famiglie e professionisti. Nasce dalla necessità di integrare, in un'unica piattaforma, strumenti che attualmente risultano frammentati, offrendo una soluzione che unisce funzionalità educative, valutazioni comportamentali, simulazioni sociali e una gestione sicura dei dati medici.

La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze di ogni utente, offrendo un supporto personalizzato grazie a un sistema modulare e flessibile. Contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche promuovendo l'inclusione sociale, attraverso strumenti interattivi che sviluppano competenze sociali in un ambiente sicuro. Medici e professionisti potranno monitorare progressi educativi e terapeutici con una maggiore quantità di dati e fornire un supporto mirato. Allo stesso tempo, famiglie e caregiver avranno a disposizione un luogo pensato per migliorare il supporto quotidiano.

Harmonia si distingue anche per il suo approccio innovativo, che include il test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) per personalizzare ulteriormente le strategie educative e comportamentali. Il progetto è giustificato da solide previsioni finanziarie, con un ROI del 195%, un NPV positivo di 632.475 € e un tempo di recupero dell’investimento entro il secondo anno. Il lancio è previsto per il 30 aprile 2025, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel supporto tecnologico per persone nello spettro autistico.

# Product Characteristics and Requirements

## Lato Medico

Questo modulo è dedicato ai professionisti della salute e agli aspetti terapeutici, con particolare attenzione alla gestione dei dati medici e al monitoraggio dei progressi clinici.

Caratteristiche:

- Archiviazione sicura dei dati medici, come diagnosi, report clinici, e piani terapeutici personalizzati.

- Dashboard per monitorare i progressi clinici del paziente attraverso indicatori chiave (ad esempio, miglioramenti comportamentali o cognitivi).

- Funzionalità per pianificare e condividere obiettivi terapeutici con famiglie e caregiver.

- Sistema di notifiche per ricordare appuntamenti medici o terapie.

- Integrazione con dispositivi e sensori per raccogliere dati in tempo reale, come monitoraggi sull’attenzione o l'attività fisica.

Requisiti:

- Rispetto delle normative sulla privacy (GDPR) e crittografia end-to-end per proteggere i dati sensibili.

- Accesso esclusivo per i professionisti autorizzati, con livelli di permesso differenziati.

- Possibilità di esportare report clinici in formati standard (PDF, Excel).

## Lato Famiglia/Caregivers

Questo modulo si concentra sul supporto quotidiano per le famiglie e i caregiver, offrendo strumenti pratici per facilitare la gestione delle esigenze della persona con autismo.

Caratteristiche:

- Diario digitale per registrare comportamenti, emozioni e attività quotidiane del bambino.

- Suggerimenti personalizzati per attività e strategie di gestione basate sui progressi registrati.

- Accesso a risorse educative e video tutorial per imparare nuove tecniche di supporto.

- Calendario condiviso per organizzare terapie, lezioni e altre attività.

- Sistema di messaggistica integrato per comunicare con terapeuti ed educatori.

- Sezione per il monitoraggio delle abitudini quotidiane, come il sonno, l’alimentazione e l’attività fisica.

Requisiti:

- Interfaccia semplice e intuitiva, adatta a utenti con diversi livelli di familiarità con la tecnologia.

- Supporto multilingue per garantire accessibilità a una vasta gamma di utenti.

- Opzioni per personalizzare notifiche e visualizzazioni in base alle preferenze della famiglia.

## Lato Giochi Interattivi/Lezioni

Questo modulo mira a coinvolgere direttamente la persona con autismo in attività che stimolino le capacità cognitive, sociali e comunicative, offrendo esperienze di apprendimento ludiche e interattive.

Caratteristiche:

- Giochi educativi personalizzabili in base al livello di abilità e agli obiettivi terapeutici.

- Attività che stimolano la comunicazione, come esercizi con immagini, suoni e testo.

- Percorsi didattici strutturati per sviluppare abilità specifiche (ad esempio, riconoscimento delle emozioni, gestione delle routine).

- Feedback immediato e gratificazioni visive/sonore per rinforzare comportamenti positivi.

- Sistema di adattamento dinamico per aumentare o diminuire la complessità dei giochi in base alle risposte dell’utente.

Requisiti:

- Grafica chiara e accattivante, ma non sovraccaricata, per rispettare le esigenze sensoriali delle persone con autismo.

- Compatibilità con touchscreen e dispositivi mobili per un utilizzo semplice e accessibile.

- Modalità offline per consentire l’uso anche in assenza di connessione internet.

- Archiviazione automatica dei progressi per consentire la condivisione con famiglie e professionisti.

# Summary of Project Deliverables

- Gestione del Progetto:
La gestione del progetto include la produzione di tutti i documenti necessari per pianificare, monitorare e completare con successo il lavoro, tra cui:

  - Business Case: motivazioni economiche e strategiche che giustificano il progetto.

  - Project Charter: documento ufficiale che autorizza il progetto e definisce obiettivi e vincoli.

  - Project Scope Description: descrizione chiara e dettagliata dell’ambito del progetto.

  - WBS (Work Breakdown Structure): scomposizione gerarchica delle attività necessarie.

  - Project Budget: pianificazione dei costi e allocazione delle risorse finanziarie.

  - Final Project Presentation: presentazione finale per sintetizzare i risultati.

- Sviluppo del Prodotto:
La documentazione tecnica accompagna tutte le fasi di sviluppo e testing del sistema, includendo:

  - RAD (Requirements Analysis Document): specifica dei requisiti del sistema.

  - SDD (System Design Document): progettazione architetturale e di dettaglio del sistema.

  - ODD (Operational Design Document): descrizione delle funzionalità operative.

  - Matrice di Tracciabilità: strumento per garantire la corrispondenza tra requisiti e risultati.

  - Test Case Specification: definizione dei casi di test.

  - Test Incident Report: documentazione di problemi riscontrati durante i test.

  - Manuale d’Uso: guida per gli utenti finali.

  - Manuale di Installazione: istruzioni tecniche per l’installazione.

Altri documenti operativi o richiesti dagli stakeholder saranno sviluppati secondo necessità.

# Project Exclusion

Il progetto “Harmonia” si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo di una piattaforma software destinata a migliorare l’apprendimento, il monitoraggio e il supporto per le persone nello spettro autistico. Tuttavia, non include la gestione diretta di servizi medici, terapeutici o educativi, che rimarranno responsabilità esclusiva di medici, terapisti, educatori e altre figure professionali competenti.

La piattaforma non fornirà diagnosi cliniche né sostituirà i percorsi terapeutici esistenti, ma si limiterà a offrire strumenti complementari per supportare le attività svolte dai professionisti. Inoltre, nella fase iniziale, il progetto non prevede una localizzazione per mercati internazionali, limitandosi al contesto nazionale, con eventuali espansioni future da pianificare successivamente. L'integrazione con dispositivi wearable o l’analisi avanzata di dati biometrici sono escluse da questa fase di sviluppo per motivi di priorità e risorse.

Infine, eventuali costi operativi per l’implementazione o la manutenzione della piattaforma da parte degli utilizzatori finali non saranno coperti dal progetto, essendo tali responsabilità a carico degli enti o delle organizzazioni coinvolte.

# Project Success Criteria

Il progetto "Harmonia" si propone di trasformare il modo in cui le persone con autismo, le loro famiglie e i professionisti che li supportano affrontano il percorso terapeutico ed educativo. Questa applicazione innovativa utilizza la tecnologia per potenziare l’autonomia, la comunicazione e le competenze cognitive ed emotive degli utenti, offrendo un’esperienza personalizzata e adattabile alle esigenze individuali. Grazie all'integrazione di metodi interattivi e supporto digitale, "Harmonia" può ridurre i tempi e i costi delle terapie tradizionali, agendo come un complemento efficace ai percorsi terapeutici convenzionali. Per le famiglie, rappresenta uno strumento essenziale per proseguire la terapia a casa, monitorando quotidianamente i progressi e condividendo dati significativi con i professionisti. Questo migliora la collaborazione tra famiglie e terapisti, riduce il peso emotivo e pratico dei caregiver e favorisce una comprensione più approfondita delle necessità dei propri cari. Sul fronte dell’accessibilità, l’app rompe le barriere geografiche, rendendo disponibili risorse terapeutiche anche a chi vive lontano dai centri specializzati. Questo approccio inclusivo promuove una distribuzione più equa delle opportunità di trattamento. In ambito educativo, "Harmonia" diventa uno strumento utile per scuole e centri didattici, aiutando a creare ambienti più inclusivi. Supporta l'integrazione degli studenti con autismo e sensibilizza il personale e i compagni sulle loro esigenze specifiche, riducendo così le disuguaglianze e promuovendo l'inclusione sociale. Un altro valore aggiunto del progetto è il suo contributo alla ricerca scientifica. Grazie alla raccolta di dati anonimizzati, l’app può alimentare studi mirati a sviluppare strategie terapeutiche sempre più efficaci. Con un’interfaccia semplice e accessibile, "Harmonia" incarna i principi della tecnologia inclusiva, puntando a migliorare il benessere degli individui e a generare un impatto positivo duraturo per la società.