# Risk Management Plan

| Campo | Dettagli |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 06/01/2025 |
| Membri del team | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Carmine Gravino |
| Presentato da | Maria Cascone |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Autori | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 Gennaio 2024 | Nicholas Iannone | Prima stesura | 1.0 |
| 09 Gennaio 2025 | Maria Cascone Daniele De Marzo | Seconda stesura | 2.0 |
| 11 Gennaio 2025 | Maria Cascone | Modifica Stile | 2.1 |

# Project Manager

| Nome | Contatto |
| --- | --- |
| Maria Cascone | m.cascone48@studenti.unisa.it |

# Sommario

Revision History	2

Project Manager	2

Sommario	2

Introduzione	3

Obiettivi del Risk Management Plan	3

Ruoli e Responsabilità	3

Budget e Schedule	4

Categorie e Rischi	4

Probabilità e impatto dei rischi	5

Risk Breakdown Structure (RBS)	6

Strategie di risposta ai rischi	7

Monitoraggio e Revisione	7

# Introduzione

Questo Risk Management Plan descrive l'approccio, i processi e gli strumenti utilizzati per gestire i rischi del progetto "Harmonia", un'applicazione concepita per potenziare l'apprendimento, il supporto e il monitoraggio delle persone nello spettro autistico. Lo scopo è identificare, analizzare e mitigare i rischi che potrebbero compromettere gli obiettivi del progetto, garantendo una gestione proattiva.

# Obiettivi del Risk Management Plan

- Identificare e classificare i rischi potenziali.

- Valutare la probabilità e l'impatto dei rischi.

- Definire strategie di mitigazione e piani di risposta.

- Monitorare e aggiornare il piano di gestione dei rischi durante tutto il ciclo di vita del progetto.

# Ruoli e Responsabilità

Project Manager: Responsabile generale della gestione dei rischi; supervisiona l'intero processo.

Risk Manager: Monitora i rischi, aggiorna il registro dei rischi e implementa i piani di risposta.

Team Tecnico: Identifica e segnala rischi tecnici legati allo sviluppo e alla sicurezza.

Specialisti in GDPR e Sicurezza dei Dati: Valutano rischi legati alla conformità normativa. (NB: Gli sviluppatori si occuperanno anche del rispetto e dell'applicazione delle normative del GDPR)

Stakeholder (FIA, INDIRE, centri di ricerca): Forniscono input strategici sui rischi e approvano le risposte ai rischi.

# Budget e Schedule

Allocazione: 10% del budget totale del progetto è riservato per la gestione dei rischi, incluso lo sviluppo di soluzioni e la formazione. Ripartizione:

- Identificazione e analisi: 30%

- Mitigazione (strumenti e soluzioni): 50%

- Monitoraggio e aggiornamento: 20%

# Categorie e Rischi

I rischi individuati potranno ricadere all’interno di una delle seguenti categorie:

Tecnologici:

- Bug software

- Integrazione AI-driven non funzionale (Modulo per MBTI)

- Sicurezza dei dati non conforme al GDPR

Legali e normativi:

- Mancata conformità alle normative GDPR

- Violazione della proprietà intellettuale

Operativi:

- Ritardi nello sviluppo dei moduli educativi

- Bassa adozione da parte degli utenti

Finanziari:

- Superamento del budget

- Investimenti non sufficienti per il marketing

Sociali e culturali:

- Mancata accettazione dell’app da parte degli utenti target

- Problemi di usabilità

Team:

- Calo di produttività

- Calo di motivazione

- Problemi di comunicazione

- Conflitti

- Abbandono

Ogni rischio sarà descritto da:

- Un ID univoco

- Un nome

- Una probabilità che il rischio si verifichi

- Impatto sul lavoro

# Probabilità e impatto dei rischi

| Categoria | Rischio | Probabilità | Impatto | Priorità | Strategie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnologico | Bug software critico | Alta | Alta | Critico | Test continui e revisione del codice. |
|  | Problemi di integrazione AI | Media | Alta | Critico | Backup e fallback pianificati. |
| Legale | Non conformità al GDPR | Media | Alta | Critico | Audit regolari e consulenza con esperti. |
| Operativo | Ritardi nello sviluppo | Alta | Media | Alto | Buffer temporale e gestione agile. |
| Finanziario | Superamento del budget | Bassa | Alta | Medio | Monitoraggio continuo delle spese. |
| Sociale | Mancata adozione dell’app | Media | Alta | Critico | Campagne di sensibilizzazione e marketing mirato. |
|  | Problemi di usabilità | Media | Alta | Critico | Test e iterazioni basati sul feedback degli utenti. |
| Team | Calo di produttività | Media | Media | Alto | Pianificazione accurata e monitoraggio delle performance. |
|  | Calo di motivazione | Media | Media | Alto | Incentivi e riconoscimenti per il team. |
|  | Problemi di comunicazione | Alta | Media | Alto | Strumenti di comunicazione efficaci e riunioni regolari. |
|  | Conflitti | Media | Media | Medio | Gestione dei conflitti e team building. |
|  | Abbandono | Bassa | Alta | Medio | Documentazione chiara e piani di successione per i ruoli chiave. |

# Risk Breakdown Structure (RBS)

# Strategie di risposta ai rischi

- Evitare: Modulare attentamente i tempi di sviluppo per evitare ritardi critici.

- Mitigare: Effettuare test continui per identificare e correggere bug software.

- Accettare: Monitorare la bassa probabilità di superamento del budget, accettando rischi minimi.

# Monitoraggio e Revisione

- Revisione mensile del registro dei rischi (Risk Register).

- Meeting settimanale per aggiornamenti su rischi critici.

- Aggiornamento continuo della RBS e delle priorità.

Nel Risk Register, consultabile durante riunioni settimanali di aggiornamento, revisioni mensili del piano di progetto ed eventuali valutazioni da parte degli stakeholder per prendere decisioni strategiche, ogni rischio è classificato, analizzato e monitorato ed include informazioni su:

- Descrizione del rischio;

- Categoria;

- Probabilità;

- Impatto;

- Responsabile;

- Strategia di risposta e

- Stato attuale.