# Statement of Work

| Campo | Dettagli |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 09 Ottobre 2024 |
| Membri del team | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Carmine Gravino |
| Presentato da | Maria Cascone |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Autori | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- | --- |
| 09 Ottobre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Prima stesura | 1.0 |
| 05 Novembre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Revisione sponsor | 1.1 |
| 27 Novembre 2024 | Maria Cascone | Completamento Data di Inizio e Fine, Revisione Deliverables | 1.2 |
| 30 Novembre 2024 | Maria Cascone | Revisione Costi Anno 0 | 2.0 |
| 10 Dicembre 2024 | Maria Cascone | Revisione Costi Anno 1, 2 e 3 | 2.1 |

# Sommario

Revision History	2

Sommario	3

Piano Strategico	4

Obiettivi di Business	4

Ambito del Prodotto/Product Scope	5

Stakeholders & Sponsor	5

Stakeholders	5

Sponsor e Piattaforme Potenziali	6

Data di Inizio e di Fine	6

Deliverables	7

Requisiti Tecnici	7

Pianificazione del Progetto	7

Fase 1: Analisi dei requisiti	7

Fase 2: Sviluppo del prototipo	7

Fase 3: Test della versione beta	8

Fase 4: Sviluppo finale e lancio	8

Vincoli/Contraints	8

Vincoli collaborativi e comunicativi	8

Vincoli tecnici per il prototipo	9

Analisi e specifica dei requisiti	9

System Design	9

Testing	9

Criteri di Accettazione	10

Criteri di Premialità	10

# Piano Strategico

"Harmonia" è un'applicazione concepita per potenziare l'apprendimento, il supporto e il monitoraggio delle persone dello spettro autistico. L’applicazione offre sezioni educative, valutazioni comportamentali, strumenti di simulazione sociale e uno spazio sicuro per l’archiviazione di dati medici. Fa utilizzo, anche, del Test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), che permette di classificare le persone in base alla loro personalità. La piattaforma mira a diventare uno strumento essenziale per caregivers, insegnanti, medici e famiglie, promuovendo un approccio olistico all'educazione e al benessere della persona. Questo progetto è stato commissionato dalla FIA (Fondazione Italiana per l’Autismo), INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e centri di ricerca specializzati in neuroscienze, psicologia o pedagogia speciale.

# Obiettivi di Business

L’applicazione “Harmonia” si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Fornire uno strumento versatile che supporti l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità sociali per persone di ogni età e livello di sviluppo.

- Creare una piattaforma personalizzabile dove caregivers e insegnanti possano progettare giochi e lezioni educative, adattabili a ogni utente.

- Implementare una sezione AI-driven per valutare in tempo reale il comportamento e l'umore degli utenti.

- Permettere il monitoraggio in tempo reale e la collaborazione tra caregivers e professionisti per fornire un feedback tempestivo e adeguato.

- Garantire la sicurezza dei dati sensibili attraverso l'uso di sistemi di accesso protetti per medici e psicologi.

I seguenti obiettivi numerici delineano le aspettative di performance dell'applicazione:

- Tasso di adozione: raggiungere almeno 50.000 utenti attivi entro il primo anno.

- Ritenzione degli utenti: mantenere una percentuale di utilizzo del 70% entro sei mesi dal lancio.

- Implementazione di giochi educativi: offrire almeno 35 moduli educativi al momento del lancio.

- Sicurezza dei dati: garantire la conformità al 100% con le normative GDPR per la protezione dei dati sensibili.

# Ambito del Prodotto/Product Scope

L'applicazione sarà rivolta a:

- Medici, psicologi e operatori di settore che avranno accesso a informazioni mediche riservate e potranno aggiornare lo stato di salute e i progressi dell’utente.

- Caregivers e insegnanti, che potranno monitorare e creare lezioni personalizzate e giochi educativi.

- Genitori e familiari, che potranno utilizzare le funzionalità educative e sociali dell’applicazione da casa per supportare i loro cari.

# Stakeholders & Sponsor

## Stakeholders

- Utenti finali: Persone con autismo di varie età, caregivers, insegnanti, genitori e professionisti sanitari.

- Sviluppatori e designer: Team tecnico responsabile della creazione e mantenimento dell'applicazione.

- Cliniche e istituti scolastici: Partner chiave per la fase di testing e distribuzione.

- Associazioni e ONG per l’Autismo: Organizzazioni che promuovono il benessere delle persone con autismo e che potrebbero collaborare per la diffusione dell’app e per il supporto educativo.

- Investitori e Finanziatori: Enti o individui interessati a sostenere il progetto attraverso finanziamenti per garantire lo sviluppo e la sostenibilità dell’applicazione.

## Sponsor

- FIA: La FIA è impegnata attivamente nel sostegno a progetti dedicati all’autismo in Italia, concentrandosi sulla raccolta di fondi e sulla promozione di iniziative di sensibilizzazione e ricerca nel settore.

- INDIRE: INDIRE è un ente pubblico italiano che si occupa di favorire la ricerca e l'innovazione nel campo dell'istruzione e delle tecnologie educative, con particolare attenzione alle scuole e alla formazione.

- Centri di ricerca specializzati in neuroscienze, psicologia e pedagogia speciale (Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), IRCCS Fondazione Stella Maris, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione).

# Data di Inizio e di Fine

Il progetto per l'applicazione Harmonia è iniziato il 01 ottobre 2024 e si prevede che termini con il rilascio finale a febbraio 2025. Dal punto di vista operativo, il sistema entrerà in esercizio entro il 30 marzo 2025.

# Deliverables

Project Management: Business Case, Project Charter, Project Scope Description, WBS, Project Budget, Final Project Presentation e ogni altro documento richiesto per gestire il progetto.

Prodotto: RAD, SDD, ODD, Matrice di Tracciabilità, Test Case Specification, Test incident Report, Manuale d’Uso, Manuale Installazione e ogni altro documento richiesto per lo sviluppo del sistema.

# Requisiti Tecnici

- Compatibilità con le ultime versioni di Android e iOS;

- Interfaccia utente semplice e accessibile;

- Sicurezza dei dati;

- Connessione con database;

- Integrazione di modelli di Intelligenza Artificiale;

- Elaborazione dei Dati in Tempo Reale.

# Pianificazione del Progetto

Il seguente piano di progetto delinea le fasi chiave necessarie per lo sviluppo e il lancio dell'applicazione. Ogni fase è progettata per garantire che il prodotto finale soddisfi le esigenze degli utenti e degli stakeholder, mantenendo un alto standard di qualità e funzionalità.

## Fase 1: Analisi dei requisiti

In questa fase, verranno raccolti e analizzati i requisiti funzionali e tecnici dell'applicazione. Saranno coinvolti gli stakeholder per identificare le esigenze specifiche degli utenti e definire le funzionalità chiave.

## Fase 2: Sviluppo del prototipo

Durante questa fase, sarà sviluppato un prototipo funzionante dell'applicazione. Questo prototipo permetterà di visualizzare le interfacce utente e testare le funzionalità di base, facilitando eventuali modifiche e ottimizzazioni prima della fase di test.

## Fase 3: Test della versione beta

In questa fase, sarà effettuato il testing della versione beta dell'applicazione. Gli utenti selezionati forniranno feedback per identificare eventuali problemi e migliorare l'usabilità e la funzionalità dell'app. Saranno condotti test approfonditi per garantire la qualità e la sicurezza del prodotto.

## Fase 4: Sviluppo finale e lancio

Nell'ultima fase, si procederà allo sviluppo finale dell'applicazione, integrando i feedback ricevuti durante i test della versione beta. Una volta completati gli sviluppi, sarà pianificato il lancio ufficiale dell'app, con un'adeguata strategia di marketing per garantire una diffusione efficace tra gli utenti target.

# Vincoli/Constraints

## Vincoli collaborativi e comunicativi

- Rispetto delle scadenze intermedie/di fine progetto

- Collaborativi e Comunicativi: utilizzo di strumenti tracciabili (es. Microsoft Teams) per mantenere la trasparenza nella comunicazione.

- Strumenti di task management: Utilizzo di Notion per la suddivisione dei task, assicurando una chiara assegnazione e monitoraggio delle attività.

- Strumenti di versioning: Utilizzo di GitHub per il controllo delle versioni del codice, garantendo la tracciabilità e la gestione delle modifiche in modo collaborativo.

- Metodologia Scrum: Il progetto adotterà la metodologia Scrum per una gestione efficiente delle attività, inclusi:

  - Riunioni settimanali (weekly Scrum) per monitorare progressi e risolvere ostacoli.

  - Sprint planning per definire obiettivi e attività di ciascun sprint.

  - Sprint review per presentare il lavoro completato e raccogliere feedback.

  - Sprint retrospective per identificare aree di miglioramento.

## Vincoli tecnici per il prototipo

### Analisi e specifica dei requisiti

- Scenari: Rappresentano situazioni che descrivono come gli utenti interagiranno con il sistema. Ogni membro del team deve presentare da 2 a 4 scenari che dimostrino diverse modalità d'uso dell'applicazione.

- Requisiti funzionali e non funzionali: I requisiti funzionali descrivono le funzionalità specifiche che il sistema deve offrire, mentre i requisiti non funzionali si riferiscono a criteri di qualità come performance, usabilità e sicurezza. Ogni membro deve fornire 2-4 requisiti di ciascun tipo.

- Use Case: Un caso d'uso illustra un'interazione specifica tra un attore (utente o sistema) e il sistema stesso. È richiesto un solo caso d'uso per ciascun membro del team.

- Sequence Diagram: Un diagramma di sequenza mostra come gli oggetti interagiscono in un determinato scenario nel tempo. Ogni membro del team deve produrre un solo diagramma di sequenza.

- Class Diagram: Rappresenta le classi del sistema e le loro relazioni. È necessario un diagramma di classe per il team.

### System Design

- Design Goal: Obiettivi specifici che il design del sistema deve raggiungere (es. usabilità, performance). Ogni membro deve specificare 2-4 obiettivi.

- Diagramma di decomposizione dei sottosistemi: Mostra come un sistema può essere diviso in sottosistemi più piccoli. Nel caso in cui ci sia stata tale decomposizione è necessario che sia presente tale diagramma, con annessa descrizione dettagliata e le motivazioni dietro tali scelte.

### Testing

- Unit Testing: Verifica di singoli metodi o componenti del codice. Ogni studente deve testare un metodo tramite category partition.

- System Testing: Verifica dell'intero sistema rispetto ai requisiti. Ogni studente deve testare una funzionalità del sistema.

# Criteri di Accettazione

- Valutazioni Utente: feedback positivi (minimo 4/5) dai test utenti finali.

- Performance: applicazione fluida su Android e iOS, con tempi di risposta inferiori a 2 secondi.

- Sicurezza: approvazione degli esperti di sicurezza informatica per le funzionalità di gestione dati sensibili.

- Utilizzo appropriato di GitHub.

- Documentazione adeguata

- Adeguato utilizzo di Notion

- Scrum:

  - Sprint Review: la funzionalità deve essere presentata e accettata durante le review di sprint, assicurando che tutte le storie utente siano completate secondo i criteri di accettazione definiti.

  - Incremento: ogni sprint deve portare a un incremento della funzionalità che soddisfi i requisiti del cliente e le aspettative del team.

  - Daily Stand-ups: il team deve dimostrare progressi chiari e comunicazione durante le riunioni quotidiane, facilitando l'allineamento e la trasparenza nel processo di sviluppo.

  - Retrospettive: le lezioni apprese durante le retrospettive devono essere incorporate nel lavoro futuro per migliorare continuamente il processo di sviluppo.

# Criteri di Premialità

Per incentivare un alto livello di prestazione e collaborazione all'interno del team di sviluppo, sono stati definiti i seguenti criteri di premialità. Questi criteri sono progettati per riconoscere e ricompensare i risultati eccezionali e l'adozione di pratiche innovative che contribuiscono al successo del progetto.

- Eccellenza Collaborativa: Bonus del 10% per il team di sviluppo che completa le milestone con due settimane di anticipo.

- Innovazione: Bonus aggiuntivo per il team che completa l’implementazione di nuove funzionalità richieste dagli utenti entro il primo trimestre dal lancio.

- Adozione di processi di code review

- Uso adeguato di tool avanzati di testing