# Work Breakdown Structure - PM

| Campo | Dettagli |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 20/12/2024 |
| Membri del team | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Carmine Gravino |
| Presentato da | Maria Cascone |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Autori | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 Novembre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Prima stesura | 1.0 |
| 27 Novembre 2024 | Maria Cascone | Aggiornamento WBS Dictionary | 1.1 |
| 20 Dicembre 2024 | Maria Cascone | Aggiornamento WBS Dictionary | 2.0 |
| 27 Dicembre 2024 | Maria Cascone | Modifica Stile | 2.1 |

# Project Manager

| Nome | Contatto |
| --- | --- |
| Maria Cascone | m.cascone48@studenti.unisa.it |

# Sommario

Revision History	2

Project Manager	2

Ambito	3

Scopo del documento	3

Identificazione del lavoro da svolgere	3

Piano di lavoro	4

WBS Dictionary - Requirements Analysis Document	4

WBS Dictionary - Seconda Milestone	8

# Ambito

Harmonia è un'applicazione progettata per supportare l'apprendimento, il monitoraggio e l'inclusione sociale delle persone nello spettro autistico, offrendo strumenti educativi, simulazioni sociali, valutazioni comportamentali e una gestione sicura dei dati medici. La piattaforma è pensata per famiglie, caregiver, educatori e professionisti sanitari, promuovendo un approccio olistico al benessere.

Grazie a un sistema modulare e personalizzabile, Harmonia integra funzionalità innovative come il test MBTI per adattare strategie educative e comportamentali. Il progetto, sostenuto da FIA, INDIRE e centri di ricerca specializzati, mira a centralizzare strumenti attualmente frammentati, migliorando la qualità della vita delle persone autistiche e favorendo il monitoraggio da parte di medici e caregiver.

# Scopo del documento

Nel presente documento, verrà dettagliatamente presentata la Work BreakDown Structure (WBS) relativa al lavoro dei project manager per portare a termine il progetto "Harmonia". Concretamente, si proporrà una rappresentazione ad albero della WBS, impiegata per definire le attività; queste ultime saranno descritte in maniera approfondita nella sezione dedicata al WBS Dictionary.

# Identificazione del lavoro da svolgere

Nella fase iniziale del progetto, sono stati individuati e analizzati i task necessari per la sua realizzazione. Di seguito è presentata la WBS ottenuta:

# Piano di lavoro

## WBS Dictionary - Requirements Analysis Document

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management RAD |  | WBS id: 1.1 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione RAD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: |  |  |  |  |
| Durata ore: 16 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 480 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: RAD |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management SDD |  | WBS id: 1.2 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione SDD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: |  |  |  |  |
| Durata ore: 16 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 480 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: SDD |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management ODD |  | WBS id: 1.3 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione ODD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: |  |  |  |  |
| Durata ore: 16 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 480 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: ODD |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management Test Planning Specification |  | WBS id: 1.4 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione Test Planning |  |  |  |  |
| Work Product collegati: |  |  |  |  |
| Durata ore: 16 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 480 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test Planning |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management Implementazione Piattaforma |  | WBS id: 1.5 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione Implementazione piattaforma |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD, SDD, ODD, Test Planning Specification |  |  |  |  |
| Durata ore: 18 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 540 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management Testing |  | WBS id: 1.6 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione testing |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Test Planning Specification, Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 18 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 540 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: Testing |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Management Manuali |  | WBS id: 1.7 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: | Data di fine: |
| Descrizione: Pianificazione Manuali |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: Manuali |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |

## WBS Dictionary - Seconda Milestone

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Milestone 2 |  |  |  |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |
| Descrizione: Pianificazione Milestone 2 |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Milestone 1 |  |  |  |  |
| Durata ore: 220 ore | Giorni: | skill richieste: |  | Costi: 6.600 euro |
| Input necessari: Milestone 1 |  |  |  |  |
| Output prodotti: Milestone 2 |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  |  |  |